附件1

1月1日新股发行改革网上IPO通关测试方案

一、方案概要

本次测试由上海证券交易所（以下简称“本所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司、全体会员、基金公司及各相关市场参与人共同参与进行。测试旨在检验各方新股发行改革网上IPO技术系统的就绪情况和可用性。测试内容为新股发行申购、配号、中签清算、放弃认购申报、认购资金交收、新股股份登记等。此次测试本所使用竞价平台00环境，中国结算上海分公司使用生产环境。

二、参测单位

（一）本所。

（二）中国结算上海分公司。

（三）全体会员。

（四）基金公司。

（五）托管银行。

（六）各相关市场参与人。

三、测试内容

本次测试日期为2016年1月1日，模拟1个完整交易日的交易与结算。测试详细内容如下：

（一）T日盘中新股申购订单申报和盘后配号数据处理。

（二）T+1日中签清算。

（三）T+3日网上放弃认购申报。

（四）T+3日认购资金交收和新股股份登记。

四、测试时间安排

测试时间为2016年1月1日9:15-16:00。

|  | 交易时间表 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 本所 | 9:15-9:25 集合竞价 |  |
|  | 9:30-10:30 连续竞价 | 新股申购订单申报 |
|  | 10:30-10:35盘中休市 |  |
|  | 10:35-11:30 连续竞价 | 新股申购订单申报 |
|  | 11:30-12:00 闭市处理 | 闭市数据发送 |
|  | 12:00-14:00 盘后处理 | 配号处理 |
| 中国结算 | 9:30-11:30（PROP申报） | 放弃认购申报、放弃认购查询、可用余额查询（包括放弃认购后可用余额变动） |
|  | 12:00-15:00 | 登记结算处理 |
|  | 14:00-16:00 | 登记结算数据发送 参与人接受结算数据 |

五、测试数据

（一）基础数据

此次测试基础数据以2015年12月31日（周四）00环境闭市后生产数据为准，包括账户市值、证券账户及持仓、交易单元、指定交易、清算路径等。

（二）T日新股申购测试产品设置

测试产品1（603807，简称“测A股票”），发行方式为按市值申购，发行价格为3.25元，发行数量为2000万股，申购代码为732807（简称，新A申购），配号代码736807（简称，新A配号）。申购配号日为2016年1月1日，摇号中签日为2016年1月2日，弃配及交收日为2016年1月4日。主承销席位是国泰君安 21022，主承销账户为D890338310。

测试产品2（603809，简称“测B股票”），发行方式为按市值申购，发行价格为6.50元，发行数量为2000万股，申购代码为732809（简称，新B申购），配号代码736809（简称，新B配号）。申购配号日为2016年1月1日，摇号中签日为2016年1月2日，弃配及交收日为2016年1月4日。主承销席位是国泰君安 21022，主承销账户为D890338310。

（三）T+1中签清算测试安排

中国结算上海分公司安排2只证券进行中签清算处理。新股中签清算的安排如下：每只中签的产品采用相同的方式生成模拟测试数据。以2015年12月31日闭市后中国石化（600028）的持仓和指定交易关系为准，每个持有该股票且有指定交易关系的证券账户每只证券中签1000股。

在测试当日日终，中国结算上海分公司在日终登记结算数据中发送2只新股的中签清算数据，请各结算参与人据此进行中签清算处理。

本次测试中所使用的T+1日的新股中签清算的产品一603810主承销席位是国泰君安 21022，主承销账户为D890338310；产品二603811主承销席位是华泰联合 22299，主承销账户为D890103919。产品详细参数设置如下：

| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 发行价格 | 发行代码 | 中签数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 603810 | 中签测一 | 2.10 | 732810 | 1000股 |
| 2 | 603811 | 中签测二 | 2.20 | 732811 | 1000股 |

（四）T+3放弃认购测试安排

中国结算上海分公司安排1只证券的中签数据供参与人进行放弃认购申报。该只新股放弃认购的模拟测试数据是以2015年12月31日闭市后中国石化（600028）的持仓和指定交易关系为准，每个持有该股票且有指定交易关系的证券账户每只证券中签2000股。请各参测结算参与人做好相关证券账户、专用中签股份的初始化工作，并通过以上安排做好放弃认购申报工作。

在测试当日日终，中国结算上海分公司在日终登记结算数据中发送1只新股的认购资金交收和新股股份登记数据，请各结算参与人据此进行登记结算处理。

本次测试中所使用的T+3日的新股放弃认购的产品，主承销席位是国泰君安 21022，主承销账户为D890338310，产品详细参数设置如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 发行代码 | 发行价格 | 放弃认购申报时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 603812 | 弃配测1 | 732812 | 2.1元 | 1月1日9:30-11:30 |

（五）ZQY文件的取得

参测会员1月1日对新股申购订单进行校验时，应以2015年12月31日（周四）下午沪市00环境发送的ZQY.dbf文件为准。

（六）资金账户余额设置

中国结算上海分公司统一将所有结算参与人的备付金账户余额修改为100亿元。

六、数据接收与发送

# （一）开市前通过单向卫星获得以下信息文件

1.产品基础信息文件接口（CPXX）。

2.产品非交易基础信息接口（FJY）。

（二）订单申报

各参测会员使用EzOES在竞价平台00环境进行订单申报。接入IP同生产环境竞价平台配置。

# （三）行情接收

# 参测会员可使用EzSR接收竞价行情mktdt00.txt、Show2003.dbf。

# （四）盘后数据发送

参测会员通过EzTrans取得过户数据。

（五）结算数据接收

各结算参与人通过PROP系统接收日终登记结算数据并进行相应处理。

七、测试注意事项

（一）参测会员应按照测试方案时间安排和要求进行操作，若会员未按要求对测试构成影响的，本所将视情况采取相关监管措施。

（二）测试完成后，各参加测试单位应做好数据恢复工作，保证下一交易日交易和结算业务的正常开展。

（三）请参测会员于1月1日17:00前至本所官方网站会员专区提交测试情况反馈表（详见附件）。

请各托管银行和开展托管业务的证券公司将反馈表打印盖章后，以邮件形式于1月1日17:00前发至中国结算上海分公司，Email：shtest@chinaclear.com.cn。

（四）测试过程中，各参测单位如发现与交易有关的问题请及时反馈至本所，如发现与结算有关的问题请及时反馈至中国结算上海分公司，并请留下单位名称、联系人和电话。

测试日现场联系：本所：4009003600，传真：021-68810883，Email：tech_support@sse.com.cn。

中国结算上海分公司：021-58887750，传真：021-58888760，PROP技术支持热线：021-62321666。

附件：1月1日新股发行改革网上IPO通关测试情况反馈表

附件

1月1日新股发行改革网上IPO通关测试情况

反馈表

| 参测单位名称： | 会员编码： |
| --- | --- |
| 测试情况 新股发行改革网上IPO通关测试结果（正常、异常、未测） - T日盘中申购订单申报 □ □ □ - T日盘后配号数据处理 □ □ □ - T+1中签清算处理 □ □ □ - T+3放弃认购申报 □ □ □ - T+3认购资金交收和新股登记处理 □ □ □ - 技术系统改造就绪情况（就绪/未就绪）： - 技术系统改造未就绪，请说明哪些部分尚未就绪，原因是什么： - 如技术系统改造未就绪，预计何时可以就绪： |  |
| 测试问题记录 |  |
| 其它情况 |  |
| 备注 |  |
| 联系人： 联系电话： 联系邮箱： |  |