附件2

12月19日指数熔断全网测试方案

# 一、方案概要

本次测试由上海证券交易所（以下简称“本所”）联合深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、中国金融期货交易所（以下简称“中金所”）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司、全体会员及期货公司共同参与进行。测试旨在检验各会员单位指数熔断相关技术系统的改造就绪情况。

主要测试内容包括模拟沪深300指数触发-5%可恢复性熔断、+5%可恢复交易熔断、+7%不可恢复熔断3个场景；同时，验证在设计场景下的订单申报、成交接收、行情接收处理和闭市数据处理等方面是否正常。

此次测试本所使用竞价交易平台00环境、综合业务平台01环境、衍生品平台03环境；中国结算上海分公司使用生产环境。测试模拟1个完整交易日的交易和结算。

# 二、参测单位

（一）本所及本所信息公司。

（二）中国结算上海分公司。

（三）深交所。

（四）中金所。

（五）中国证券金融股份有限公司。

（六）全体会员。

（七）期货公司。

# 三、测试内容

# （一）测试安排

12月19日上午8:30开始，各参测会员可进行系统接入，当日交易时间表及场景安排如下：

竞价交易平台时间表

|  | 交易时间表 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 本所 | 9:15-9:25 集合竞价 | 模拟集合竞价完成后直接进入-5%可恢复性熔断的场景。 9:15-9:25 在此时段内，各会员申报买入订单的价格不得高于前收价的-5%，申报卖出订单的价格不得低于前收价的-7%。 |
|  | 9:30-11:30 连续竞价 | 9:30-11:20 在此时段内，各会员申报买入订单的价格不得高于前收价的+5%，申报卖出订单的价格不得低于前收价的-5%。会员此时每笔申报订单中的产品数量不宜过大，从而避免给后续模拟触发熔断带来较大阻力。 11:20 模拟触发+5%可恢复交易熔断。 11:20开始直至熔断触发前，各会员申报买入订单的价格需高于产品前收价的+5%、低于产品前收价的+7%，同时申报卖出订单的价格不得低于前收价的+5%。 熔断触发后，各会员申报买入订单的价格不得高于前收价的+7%，申报卖出订单的价格不得低于前收价的-5%。 |
|  | 11:30-13:00 休市 |  |
|  | 13:00-15:00 连续竞价 | 13:00-14:00 各会员申报买入订单的价格不得高于前收价的+7%，申报卖出订单的价格不得低于前收价的-5%。会员此时每笔申报订单中的产品数量不宜过大，从而避免给后续模拟触发不可恢复熔断带来较大阻力。 14:00 模拟触发+7%不可恢复交易熔断。 14:00开始直至熔断触发前，各会员申报买入订单的价格范围需高于产品前收价的+8%，申报卖出订单的价格不得低于前收价的+7%。不可恢复熔断发生后，会员可以自由申报订单。 |
| 中国结算 | 15:00-16:00 | 接收交易数据 |
|  | 15:00-18:00 | 登记结算处理 |
|  | 18:30-20:00 | 登记结算数据发送 |

综合业务平台交易时间表

| 交易时间表 | 测试内容 |
| --- | --- |
| 9:15-9:25 集合竞价 | 9:30 竞价触发-5%可恢复性交易熔断 |
| 9:30-11:30 连续竞价 | 11:20 竞价触发+5%可恢复交易熔断 |
| 11:30-13:00 休市 |  |
| 13:00-15:00 连续竞价 | 14:00 竞价触发+7%不可恢复交易熔断 |
| 15:00-15:10 | 转融通成交 |
| 15:00-15:30 | 大宗成交申报、盘后固定价格申报 |

衍生品平台交易时间表

| 交易时间表 | 测试内容 |
| --- | --- |
| 9:15-9:25 集合竞价 | 9:30 竞价触发-5%可恢复性交易熔断 |
| 9:30-11:30 连续竞价 | 11:20 竞价触发+5%可恢复交易熔断 |
| 11:30-13:00 休市 |  |
| 13:00-15:00 连续竞价 | 14:00 竞价触发+7%不可恢复交易熔断 |

市场具体进入熔断期的时间点，以测试实际情况为准，参测会员应按照测试方案要求准备订单数据。若因会员未按要求申报订单而对测试构成影响，本所将视情况采取相关监管措施。

# （二）测试场景

1.9:30触发-5%可恢复交易熔断。

受影响：A股成交、期权成交，预期会员单位在熔断期间不能接收到成交回报。

不受影响：A股交易订单申报及撤单、A股非交易、大宗意向申报、转融通非约定/约定申报、期权非交易(锁定/解锁)。

2.11:20触发+5%可恢复交易熔断。

受影响：A股成交、期权成交，预期会员单位在熔断期间不能接收到成交回报。

不受影响：A股交易订单申报及撤单、A股非交易、大宗意向申报、转融通非约定/约定申报、期权非交易(锁定/解锁)。

# 3.14:00触发+7%不可恢复交易熔断。

受影响：A股交易、期权交易、大宗意向申报、转融通非约定/约定申报。

不受影响：A股交易订单撤单、期权非交易(锁定/解锁)。

# 4.连续交易时段。A股交易、大宗意向申报、转融通非约定/约定申报、期权交易、期权非交易(锁定/解锁)均可正常申报。预期会员单位相关业务订单申报处理不受影响。

# 5.盘后申报时段。由于测试触发+7%不可恢复熔断，大宗盘后固定价格申报、大宗成交申报均不能正常进行。转融通申报也不能正常进行，但对于盘中已经申报成功的订单仍可正常进行撮合成交。

# 四、测试数据准备

测试基础数据以2015年12月18日（周五）00、01、03环境闭市后生产数据为准，包括股票证券账户及持仓、交易单元、指定交易、清算路径等。

# 五、数据发送与接收

# （一）开市前通过单向卫星获得以下信息文件

1.产品基础信息文件接口（CPXX）。

2.产品非交易基础信息接口（FJY）。

3.ETF公告文件（50ETF、180ETF）。

4.期权基础信息文件（reff03）。

5.转融通标的证券清单（zrtbd）。

# （二）订单申报

参演会员使用EzOES接入竞价交易平台00环境，使用EzSTEP接入综合业务平台01环境，使用EzSTEP接入衍生品交易平台03环境进行订单申报，接入IP同生产环境配置。

# （三）行情接收

参测会员可使用EzSR接收竞价行情mktdt00.txt、Show2003.dbf和期权行情mktdt03.txt。

# （四）盘后数据发送

参测会员通过EzTrans取得过户数据。

# 六、注意事项

（一）参测会员应按照测试方案要求准备订单数据。若因会员未按要求申报订单而对测试构成影响，本所将视情况采取相关监管措施。

（二）测试完成后，请参测会员于12月21日前至本所官方网站会员专区提交反馈表（详见附件）。期货公司请在填妥反馈表后将电子版发送至本所，Email：tech_support@sse.com.cn。

（三）测试期间，如发现异常请及时反馈至本所或中国结算上海分公司，并留下单位名称、联系人和电话。

测试日现场联系：本所：4009003600，传真：021-68810883，email：tech_support@sse.com.cn。

中国结算上海分公司：021-58887750，传真：021-58888760，PROP技术支持热线：021-62321666。

附件：12月19日指数熔断全网测试反馈表

附件

12月19日指数熔断全网测试反馈表

| 会员名称： | 会员编码： |
| --- | --- |
| 测试情况 申报; 撤单; 成交. 一、连续竞价时段; 正常; 异常; 未测; 正常; 异常; 未测; 正常; 异常; 未测. A股交易; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 50ETF申赎; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 大宗意向申报; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 转融通非约定/约定申报; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 期权交易; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 期权非交易; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 二、可恢复性熔断期间一; 正常; 异常; 未测; 正常; 异常; 未测; 正常; 异常; 未测. A股交易; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 50ETF申赎; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 大宗意向申报; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 转融通非约定/约定申报; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 期权交易; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 期权非交易; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 三、可恢复性熔断期间二; 正常; 异常; 未测; 正常; 异常; 未测; 正常; 异常; 未测. A股交易; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 50ETF申赎; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 大宗意向申报; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 转融通非约定/约定申报; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 期权交易; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 期权非交易; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 四、不可恢复性熔断期间; 正常; 异常; 未测; 正常; 异常; 未测; 正常; 异常; 未测. A股交易; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 50ETF申赎; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 大宗意向申报; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 转融通非约定/约定申报; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 期权交易; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 期权非交易; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 五、转融通成交; 正常; 异常; 未测; 正常; 异常; 未测; 正常; 异常; 未测. 转融通非约定/约定申报; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 六、大宗成交申报、盘后固定价格申报; 正常; 异常; 未测; 正常; 异常; 未测; 正常; 异常; 未测. 大宗成交申报; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 大宗盘后固定价格申报; □; □; □; □; □; □; □; □; □. 七、行情接收及揭示; 正常; 异常; 未测. 可恢复性熔断期间一; □; □; □. 可恢复性熔断期间二; □; □; □. 不可恢复性熔断期间; □; □; □. 其他交易时间段; □; □; □. 八、其他异常情况说明 |
| 备注： |  |
| 联系人： 联系电话： 联系邮箱： |  |